step: 2.1

plan: ../PLAN-MASTER.md

agent: SENIOR DEVELOPER

status: done

completed_at: 2026-07-23

# STEP 2.1 — Khởi tạo Avalonia project, thiết kế MVVM & Models/Services

## Input nhận

Kết quả khảo sát và mapping từ Step 1.1.

## Nhiệm vụ

Tạo dự án Avalonia mới src/TodoApp.Avalonia/TodoApp.Avalonia.csproj, cấu hình dependencies, định nghĩa Models (TodoItem), Services (TodoService) và ViewModels (MainWindowViewModel, ObservableObject, RelayCommand).

## Definition of Done

[x] Dự án TodoApp.Avalonia.csproj được khởi tạo và build thành công

[x] Models và Services được port sang Avalonia MVVM pattern

[x] ViewModels quản lý state, danh sách TodoItems, filters, statistics commands

## Đã làm

Khởi tạo cấu trúc dự án src/TodoApp.Avalonia/ cùng file cấu hình .csproj (.NET 8.0) tích hợp đầy đủ NuGet packages: Avalonia (11.1.3), Avalonia.Desktop, Avalonia.Themes.Fluent, Avalonia.Fonts.Inter, Avalonia.Controls.DataGrid, CommunityToolkit.Mvvm (8.2.2).

Tạo Program.cs, App.axaml, và App.axaml.cs để hoàn thiện khung ứng dụng Avalonia.

Port Model TodoItem.cs sang namespace TodoApp.Avalonia.Models và thêm phương thức hỗ trợ Clone().

Port Service TodoService.cs sang namespace TodoApp.Avalonia.Services, giữ nguyên logic lưu trữ JSON file todos.json và các tính năng CRUD, filter, search, stats.

Xây dựng ViewModelBase kế thừa ObservableObject và MainWindowViewModel kế thừa ViewModelBase sử dụng CommunityToolkit.Mvvm (Source Generators):

Quản lý danh sách ObservableCollection<TodoItem> TodoItems.

Quản lý các thuộc tính form tạo/sửa: Title, Description, Priority, DueDate, IsEditing, EditingId.

Quản lý các bộ lọc & tìm kiếm: SelectedStatusFilter, SelectedPriorityFilter, SearchKeyword tự động trigger ApplyFilters().

Quản lý thuộc tính thống kê: TotalCount, ActiveCount, CompletedCount, StatsSummary.

Cung cấp các RelayCommand: SaveCommand, CancelEditCommand, EditCommand, DeleteCommand, ToggleCompleteCommand.

Thực hiện dotnet build xác nhận dự án biên dịch thành công 0 lỗi, 0 cảnh báo.

## Artifact

src/TodoApp.Avalonia/TodoApp.Avalonia.csproj

src/TodoApp.Avalonia/Program.cs

src/TodoApp.Avalonia/App.axaml

src/TodoApp.Avalonia/App.axaml.cs

src/TodoApp.Avalonia/Models/TodoItem.cs

src/TodoApp.Avalonia/Services/TodoService.cs

src/TodoApp.Avalonia/ViewModels/ViewModelBase.cs

src/TodoApp.Avalonia/ViewModels/MainWindowViewModel.cs

## Quyết định quan trọng

Sử dụng CommunityToolkit.Mvvm (v8.2.2) với Source Generators ([ObservableProperty], [RelayCommand]) giúp giảm boiler-plate code và tối ưu hoá hiệu năng binding.

Kiểu dữ liệu DueDate ở Form ViewModel được thiết kế kiểu DateTimeOffset? để tương thích tốt với Avalonia DatePicker control, đồng thời chuyển đổi linh hoạt về DateTime? cho Model TodoItem.

Giữ nguyên cấu trúc lưu trữ todos.json của WinForms để đảm bảo dữ liệu ứng dụng không bị gián đoạn hay bất tương thích khi di chuyển.

## Handoff Log — bước sau cần biết

Step 2.2 (Junior Developer) sẽ tiến hành tạo Views/MainWindow.axaml và Views/MainWindow.axaml.cs.

Trong MainWindow.axaml, gán DataContext là MainWindowViewModel.

Các Binding sẵn có từ MainWindowViewModel:

TodoItems cho DataGrid / ItemsControl.

SelectedTodo cho SelectedItem.

Title, Description, Priority (PriorityLevels), DueDate cho Form Controls.

StatusFilters, SelectedStatusFilter, PriorityFilters, SelectedPriorityFilter, SearchKeyword cho Controls lọc & tìm kiếm.

SaveCommand, CancelEditCommand, EditCommand, DeleteCommand, ToggleCompleteCommand cho Buttons/Commands.

## Commit

Hash:

Đã push: false

Status icons: ⬜ Todo | 🔄 In Progress | ✅ Done | 🛑 Blocked | ⏭️ Skipped