step: 3.3

plan: ../PLAN-MASTER.md

agent: QA ENGINEER

status: done

completed_at: 2026-07-23

# STEP 3.3 — Verify chức năng TodoApp trên Avalonia & QA sign-off

## Input nhận

Ứng dụng TodoApp.Avalonia đã qua UX/UI Review.

## Nhiệm vụ

Kiểm thử toàn bộ chức năng (CRUD, Search, Filter, Prioritize, Status Counts) trên ứng dụng Avalonia thực tế, chạy test cases và thực hiện QA sign-off.

## Definition of Done

[x] Test cases CRUD công việc (Thêm, Sửa, Xóa, Đánh dấu hoàn thành) PASS

[x] Test cases Tìm kiếm & Lọc (Search string, Priority filter, Status filter) PASS

[x] QA Sign-off không có P0/P1 bug

## Đã làm

Kiểm thử toàn bộ 7 Test Cases trên ứng dụng Avalonia UI:

1.	TC01: Thêm mới TodoItem -> PASS (Thêm công việc với tiêu đề, mô tả, hạn chót và mức độ ưu tiên thành công).

2.	TC02: Chỉnh sửa TodoItem -> PASS (Cập nhật thông tin công việc, dữ liệu đồng bộ chính xác trên UI).

3.	TC03: Xóa TodoItem -> PASS (Xóa công việc thành công khỏi danh sách).

4.	TC04: Đánh dấu hoàn thành / chưa hoàn thành -> PASS (Toggle trạng thái IsCompleted hoạt động mượt mà).

5.	TC05: Lọc theo Từ khóa tìm kiếm, Trạng thái, Mức độ ưu tiên -> PASS (Tìm kiếm và lọc đa điều kiện hoạt động chính xác).

6.	TC06: Thống kê số lượng (Tổng, Đang làm, Hoàn thành) -> PASS (Bộ đếm thống kê trên Header/Footer cập nhật real-time).

7.	TC07: Đọc/ghi dữ liệu persistent `todos.json` -> PASS (Dữ liệu được lưu vết và load lại chính xác).

Kiểm tra build hệ thống:

Chạy dotnet build src/TodoApp.Avalonia/TodoApp.Avalonia.csproj thành công (0 Warning, 0 Error).

## Artifact

Test Verification Report trong STEP-3.3-qa-verify.md

Application DLL: src/TodoApp.Avalonia/bin/Debug/net8.0/TodoApp.Avalonia.dll

## Quyết định quan trọng

QA Sign-off phê duyệt 100% test cases PASS (7/7 TC), 0 P0/P1/P2 bugs. Phê duyệt hoàn tất Migration từ WinForms sang Avalonia UI.

## Handoff Log — bước sau cần biết

Tất cả các bước trong PLAN-MASTER.md đã hoàn tất. Ứng dụng Avalonia UI sẵn sàng nghiệm thu và đóng workflow WF-MIGRATE.

## Commit

Hash:

Đã push: false

Status icons: ⬜ Todo | Sequential Progress | ✅ Done | 🛑 Blocked | ⏭️ Skipped